# PROJECT CHARTER - Smart Home Security IoT

| Nama Proyek | Smart Home Security Berbasis Internet of Things (IoT) |
| --- | --- |
| Latar Belakang | Keamanan rumah membutuhkan sistem real-time untuk monitoring dan notifikasi. |
| Tujuan | - Sistem keamanan IoT - Deteksi gerakan - Notifikasi real-time - Monitoring mudah |
| Ruang Lingkup (Include) | Sensor PIR ESP8266/ESP32 Notifikasi HP Buzzer Dashboard |
| Ruang Lingkup (Exclude) | Biometrik Smart home skala kecil |
| Tim Proyek | Project Manager: Fudhel Programmer: Rian Septiana Tester: Muhammad Sultan Fauzan Trainer & Marketing: Muhammad Rifqi Documenter: Ghaza Muzhoffar |
| Deliverables | Prototype alat Sistem notifikasi Dashboard Dokumentasi |
| Timeline | Perencanaan (1 minggu) Pengadaan (1bulan) Pengembangan (1bulan) Testing (1 minggu) Finalisasi (1 minggu) |
| Risiko & Mitigasi | Sensor error → kalibrasi Internet lambat → alternatif Error sistem → debugging |
| Estimasi Biaya | Sensor PIR: 30k ESP: 80k Buzzer: 10k Lainnya: 30k Total: 150k |
| Stakeholder | User Pembimbing Tim |
| Kesimpulan | Sistem keamanan IoT sederhana, murah, dan real-time |